Администрация Орловского сельсовета

Дзержинского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Орловка

29.05.2018 г                                                                                           № 29-п

# Об утверждении плана мероприятий

# по приведению качества  питьевой   воды

# в  соответствии  с установленными  требованиями

# на  территории  Орловского  сельсовета на  2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях улучшения качества питьевой воды на территории Орловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить плана мероприятий по приведению качества  питьевой   воды в  соответствии  с установленными  требованиями  на  территории  Орловского  сельсовета на  2018 год согласно приложению.

# 2. Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Депутатские вести» и разместить на официальном сайте администрации Орловского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельсовета Н.В.Дмитриеву.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельсовета:                                                  В.Е.Крапивкин

# ПЛАН

мероприятий по приведению качества  питьевой   воды   в  соответствии  с установленными  требованиями   на  территории  Орловского  сельсовета Дзержинского района Красноярского края на  2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и ее устранение | Май | Администрация |
| 2. | Периодическая промывка сетей | Апрель, сентябрь | Администрация |
| 3. | Частичная замена ветхих сетей водопровода | Июль-октябрь | Администрация |
| 4. | Очистка водопроводных колодцев | Апрель – сентябрь | Администрация |
| 5. | Текущий ремонт водонапорной скважины | Май | Администрация |
| 6 | Частичный ремонт колодцев общего пользования | Июнь-сентябрь | Администрация |
| 7 | Лабораторное испытание качества воды | Согласно графика | Администрация |