Администрация Орловского сельсовета

Дзержинского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Орловка

25.02.2019 г                                                                                           № 7-п

- Об утверждении плана мероприятий

- по приведению качества  питьевой   воды

- в  соответствии  с установленными  требованиями

- на  территории  Орловского  сельсовета на  2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях улучшения качества питьевой воды на территории Орловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить плана мероприятий по приведению качества  питьевой   воды в  соответствии  с установленными  требованиями  на  территории  Орловского  сельсовета на  2019 год согласно приложению.

- 2. Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Депутатские вести» и разместить на официальном сайте администрации Орловского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельсовета:                                                  В.Е.Крапивкин

- ПЛАН

мероприятий по приведению качества  питьевой   воды   в  соответствии  с установленными  требованиями   на  территории  Орловского  сельсовета Дзержинского района Красноярского края на  2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и ее устранение | Май | Администрация |
| 2. | Периодическая промывка сетей, емкости | июль | Администрация |
| 3. | Установка кранов для отбора проб воды на лабораторные исследования в местах водозабора по адресу: с.Орловка ул.Школьный городок 11/5 | июнь | Администрация |
| 4. | Ограждение и планировка зоны санитарной охраны водного объекта, расположенного по адресу: с.Орловка ул.Школьный городок 11/5 | Июнь-октябрь | Администрация |
| 5. | Очистка водопроводных колодцев | Апрель – сентябрь | Администрация |
| 6. | Текущий ремонт водонапорной скважины | Май | Администрация |
| 7. | Частичный ремонт колодцев общего пользования | Июнь-сентябрь | Администрация |
| 8. | Проведение дезинфекции общественных шахтных колодцев | июнь | Администрация |
| 9. | Лабораторное исследование качества воды | Согласно графика | Администрация |