Администрация Орловского сельсовета

Дзержинского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Орловка

02.09.2021 г                                                                                           № 60 -п

- Об утверждении плана мероприятий

- по приведению качества  питьевой   воды

- в  соответствии  с установленными  требованиями

- на  территории  Орловского  сельсовета на  2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях улучшения качества питьевой воды на территории Орловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить плана мероприятий по приведению качества  питьевой   воды в  соответствии  с установленными  требованиями  на  территории  Орловского  сельсовета на  2021 год согласно приложению.

- 2. Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Депутатские вести» и разместить на официальном сайте администрации Орловского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельсовета:                                                  В.Е.Крапивкин

- ПЛАН

мероприятий по приведению качества  питьевой   воды   в  соответствии  с установленными  требованиями   на  территории  Орловского  сельсовета Дзержинского района Красноярского края на  2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и ее устранение | постоянно | Администрация | 07.09.2021 |
| 2. | Периодическая промывка сетей, емкости | до 25.09. | Администрация | - |
| 3. | Частичный ремонт колодцев общего пользования | июнь | Администрация | июнь |
| 4. | Капитальный ремонт колодца и его чистка по ул.Глазовская с.Орловка | июнь | администрация | 09.06.2021 |
| 5. | Лабораторное исследование качества воды | Согласно графика | Администрация | 25.06.2021 |